## Slide 1
GUIDE
Definition of Ready & Done — Guide
Checklists essentielles pour garantir la qualité du flux de travail agile.
Pourquoi ?
• La DoR évite d'entamer des stories pas prêtes (source #1 de retard).
• La DoD garantit un standard de qualité constant.
• Ces checklists alignent PO, devs et QA sur les attentes.
• Elles réduisent les allers-retours et les bugs en production.
Comment l'utiliser ?
• Imprimez les deux slides en A3 et affichez-les dans l'espace de l'équipe.
• En Sprint Planning, vérifiez chaque story contre la DoR.
• Pendant le sprint, vérifiez chaque story terminée contre la DoD.
• Adaptez les critères à votre contexte (ajoutez/retirez des items).
• Revisitez les checklists en rétrospective tous les trimestres.
Tips & Bonnes pratiques
→ Commencez simple (5-7 critères) et enrichissez progressivement.
→ La DoR est la responsabilité du PO, la DoD celle de l'équipe.
→ Si une story ne passe pas la DoR, elle ne rentre pas dans le sprint.
→ La DoD s'applique à CHAQUE story, sans exception.
PO Ultimate Toolkit — Definition of Ready & Done — Guide

## Slide 2
DEFINITION OF READY (DoR)
Checklist pour qu'une User Story soit prete a entrer en sprint
La User Story est redigee au format standard (En tant que... je veux... afin de...)
Les criteres d'acceptance sont definis (format Given/When/Then)
La story est estimee en story points par l'equipe
La story est suffisamment petite pour etre terminee en un sprint
Les dependances sont identifiees et resolues (ou planifiees)
Les maquettes / wireframes sont valides (si applicable)
Les regles metier sont documentees et clarifiees avec le PO
Les donnees de test sont identifiees
L'equipe comprend le QUOI et le POURQUOI (pas seulement le COMMENT)
La story respecte les criteres INVEST

## Slide 3
DEFINITION OF DONE (DoD)
Checklist pour qu'une User Story soit consideree comme terminee
Le code est ecrit et pousse sur la branche de developpement
Les tests unitaires sont ecrits et passent (couverture > XX%)
Les tests d'integration sont ecrits et passent
La code review a ete effectuee et approuvee par au moins 1 pair
Les criteres d'acceptance sont tous valides
La documentation technique est mise a jour (si applicable)
L'UI est conforme aux maquettes validees
Les tests de non-regression passent
La story est deployee sur l'environnement de staging
Le PO a valide la story sur l'environnement de staging
Les metriques de monitoring sont en place
Aucun bug bloquant ou majeur n'est ouvert sur cette story
PO Ultimate Toolkit — Definition of Ready & Done