## Slide 1
GUIDE
Stakeholder Mapping — Guide
Matrice pouvoir/intérêt pour adapter votre stratégie de communication à chaque partie prenante.
Pourquoi ?
• Identifier qui a du pouvoir et de l'intérêt sur votre produit.
• Adapter la fréquence et le format de communication à chaque profil.
• Éviter les surprises : un stakeholder puissant ignoré peut bloquer le projet.
• Prioriser votre temps de communication (ressource la plus rare du PO).
Comment l'utiliser ?
• Listez toutes vos parties prenantes (internes et externes).
• Évaluez leur pouvoir (capacité à impacter le projet) de 1 à 10.
• Évaluez leur intérêt (engagement envers le projet) de 1 à 10.
• Placez-les dans la matrice 2×2.
• Définissez une stratégie par quadrant.
• Créez un plan de communication avec fréquence et format par personne.
• Réévaluez la cartographie tous les trimestres.
Tips & Bonnes pratiques
→ Gérer de près : réunions régulières, implication dans les décisions.
→ Garder satisfait : informer proactivement, pas de surprises.
→ Garder informé : newsletters, Sprint Reviews, dashboards.
→ Effort minimal : communication passive (wiki, changelog).
PO Ultimate Toolkit — Stakeholder Mapping — Guide

## Slide 2
Stakeholder Mapping — Matrice Pouvoir / Interet
Positionnez vos parties prenantes pour adapter votre strategie de communication
POUVOIR
INTERET
GARDER SATISFAIT
Haut pouvoir / Faible interet Informer regulierement
S1
S2
S3
GERER DE PRES
Haut pouvoir / Haut interet Engager activement
S1
S2
S3
EFFORT MINIMAL
Faible pouvoir / Faible interet Monitorer
S1
S2
S3
GARDER INFORME
Faible pouvoir / Haut interet Informer et consulter
S1
S2
S3
PO Ultimate Toolkit — Stakeholder Mapping